２０１２．０４．１２

国立大学法人　一橋大学

副学長　　小川英治　殿

副学長　　落合一泰　殿

一橋陸上競技倶楽部

会長　　青木俊樹

陸上競技グランド改修に関する中間報告とお願い

掲題の件について、以下の通りご報告申し上げます。

- 第一次締め切り日の３月１５日現在の募集状況は、申込者１１５名、申込金額４０．３百万円となっております。

（４月１０日現在では、１３０名、４３．１百万円となっております）

  - ６０歳以上のベテラン会員が中心。若手の応募については「全員参加」を合言葉に今後更に注力。

- １月２７日、大学の施設課の方と共に、４業者（日本体育施設、奥アンツーカー、長谷川体育施設、住友ゴム）からプレゼンテーションを受けました。

  - ８レーン全てを内勾配で施工し排水溝もやり直すことを前提に試算。結果は、１．２億から１．９億の範囲に。主な格差要因は、経費率や排水溝設備によるもの。

⇒現時点の倶楽部の判断としては、①募金は当初計画の線に沿っている、②倶楽部基金と合わせ８０百万円の資金拠出は可能な状況になっている、と考えております。

また、第一次のプレゼンテーションからすると、総額１億円で施工出来る可能性は充分あると思っております。

- 消費税率引き上げや原油価格・為替の動向から判断しますと、可能な限り早期に完工することが重要になってくると思います。そこで、当初２０１５年１０月までに完成すると考えておりましたが、なんとか消費税率引き上げ実施までに対処して頂ければ幸いです。改めて、実施に向けてのご検討をよろしくお願い申し上げます。

以　上